三、OA项目启动总预算

1. 软件开发实施费用

项目规划：5人*5天*10小时*25元/小时=6250元

需求分析：5人*10天*10小时*25元/小时=12500元

设计开发集成：8人*35天*10小时*25元/小时=70000元

系统测试：6人*18天*10小时*25元/小时=27000元

部署上线：5人*5天*10小时*25元/小时=6250元

项目文档：4人*5天*10小时*25元/小时=5000元

小计：127000元

2. 硬件设备费用

服务器2台*15000元=30000元终端与网络设备：50000元

小计：80000元

3. 外部顾问费用

实施顾问：1人*2个月*20000元/月=40000元

质量顾问（王教授）：1人*2个月*15000元/月=30000元

小计：70000元

4. 知识产权费用

软件著作权、专利申报、成果奖材料：6000元

5. 其他费用

培训、运维、应急备用金：10000元

6. 总预算

127000+80000+70000+6000+10000=293000元