- 项目准备

  - 提出项目

    - 提出项目需求明确建设 OA 系统的目标

  - 初步调查

    - 开展校内初步调查

  - 业务流程重组

    - 进行业务流程重组

  - 计划流程重组

    - 制定流程重组计划

  - 项目可行性分析

    - 完成项目可行性分析

  - 项目可行性论证会

    - 召开项目可行性论证会评审可行性方案

  - 《项目可行性报告》评审

    - 《项目可行性报告》评审通过进入下一阶段

- 项目启动

  - 项目启动会议

    - 召开项目启动会议，明确项目意义与要求

  - 确定项目范围

    - 确定项目范围，界定系统功能与边界

  - 获得项目资金

    - 申请并获得项目建设资金

  - 定义项目资源

    - 定义项目所需人力、硬件、软件等资源

  - 获得核心资源

    - 落实项目经理、技术骨干等核心资源

  - 制定项目章程

    - 制定项目章程，规范项目管理规则

  - 组件项目团队

    - 组建项目开发与实施团队

  - 启动任务完成

    - 正式开展项目

- 需求分析

  - 需求调查

    - 面向教职工开展需求调查

  - 业务流程分析

    - 梳理系统需求

  - 起草《系统需求规格说明书》

    - 起草《系统需求规格说明书》

  - 开发和评估原型系统

    - 开发简易原型系统

  - 修改系统原型

    - 收集用户反馈修改完善系统原型

  - 修改需求规格说明书

    - 依据反馈更新需求规格说明书

  - 审核和批准《系统需求规格说明书》

    - 审核并批准《系统需求规格说明书》

- 系统设计

  - 制定系统设计规范

    - 制定系统设计规范与标准

  - 系统设计过程

    - 开展系统整体设计与详细设计

  - 审阅系统设计规范

    - 组织审阅系统设计规范与方案

  - 根据反馈修改原型

    - 依据审阅意见修改系统原型

  - 根据反馈修改报告

    - 完善系统设计相关报告文档

  - 《系统设计报告》评审

    - 《系统设计报告》评审通过

- 编码

  - 审阅《系统设计报告》

    - 开发团队审阅《系统设计报告》

  - 确定模块化分层设计参数

    - 确定系统模块化、分层设计参数

  - 分派编程任务

    - 按模块分派编程开发任务

  - 编写代码

    - 程序员编写系统代码，实现功能

  - 程序员测试

    - 完成代码单元测试，修复基础 bug

  - 编码验收

    - 编码成果验收通过

- 系统测试

  - 制定单元测试计划

    - 依据需求制定单元测试计划

  - 制定整体测试计划

    - 制定系统整体集成测试计划

  - 单元测试

    - 执行模块单元测试

  - 整体测试

    - 开展系统整体功能、性能测试

  - 测试验收

    - 测试结果验收通过

- 系统安装发布

  - 确定系统分发机制

    - 确定系统分发与安装机制

  - 安装部署系统

    - 完成系统环境配置与安装部署

  - 获得测试用户反馈并调整

    - 收集测试用户反馈优化

- 部署

  - 确定最终部署策略

    - 确定最终上线部署策略

  - 确定部署方法

    - 明确系统部署方法与步骤

  - 获得部署所需资源

    - 申请部署所需硬件、网络资源

  - 培训技术支持人员

    - 培训校内技术支持与运维人员

  - 部署软件与用户培训

    - 完成系统正式部署开展用户培训

  - 实施部署评审

    - 实施部署评审

- 项目收尾

  - 经验教训记录归档

    - 整理项目过程文档

  - 建立软件维护小组

    - 组建软件长期维护小组

  - 项目总结会议

    - 召开项目总结会议

  - 《项目总结报告》

    - 撰写《项目总结报告》

  - 收尾工作完成

    - 完成全部收尾工作

- 项目结束

  - 项目交付

    - 项目正式交付使用流程闭环