问题与原因

范围模糊：合同条款过于粗放模糊，小李自行编制的范围说明书未获得甲方正式签字确认，导致甲乙双方对项目边界、功能范围理解不一致。

变更管理失控：甲方财务部、销售部等多部门直接向项目经理提出变更需求，缺乏统一的变更申请入口与审批流程，且需求存在矛盾，造成项目范围频繁无序扩大。

沟通权责混乱：甲方未明确唯一的项目对接负责人，信息中心虽兼任甲方经理，但未有效统筹各部门需求，多头沟通导致需求传递失真，项目经理无法依据规范流程拒绝或接纳变更。

解决方案

重新确立合同范围：联合甲方信息中心重新梳理合同条款，细化范围说明书，明确功能边界、验收标准与排除项，由双方正式签字确认，作为后续变更管理的唯一依据。

明确变更控制流程：明确甲方唯一对接人（信息中心），所有变更需求需通过该对接人提交，经影响评估、审批后执行，避免零散需求直接干扰项目。

规范沟通机制：定期召开项目例会，同步进度与需求；建立变更文档记录制度，所有变更需求、评估结果与执行情况均需留痕，确保需求可追溯、可管控。